Proyecto ShoggothViz

Desarrollado por: Joan Sebastian Lopez Riaño
Institución: Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá
Programa: Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación – Modalidad en profundización
Fecha: Febrero de 2017
METODOLOGÍA
A continuación se presentan las actividades y productos por cada objetivo específico:
OBJETIVO	1. Investigar el estado del arte de trabajos relacionados con las metáforas figurativas de código fuente y sus relaciones con los avances en el mejoramiento de la calidad del software.
ACTIVIDADES	Definir un marco teórico mínimo para las temáticas de visualización de software. / Realizar un filtrado inicial de referencias recientes en el campo de la visualización de software / Realizar un segundo filtrado de referencias para seleccionar los proyectos relacionados con metáforas del código fuente / Elaborar las conclusiones del estado del arte
PRODUCTOS	Documento del marco teórico y estado del arte del proyecto

OBJETIVO	2. Definir la metáfora a implementar y el conjunto de métricas a extraer de los artefactos de código fuente hospedados en repositorios abiertos o plataformas colaborativas.
ACTIVIDADES	Escoger y clasificar un conjunto inicial de métricas de software de acuerdo a las conclusiones del estado del arte. / Escoger y clasificar un conjunto inicial de métricas de los repositorios de código abierto de acuerdo a las conclusiones del estado del arte. / Proponer y desarrollar por lo menos tres ideas para la metáfora de representación de las métricas anteriormente seleccionadas. / Diseñar ilustraciones de ejemplo sobre las visualizaciones propuestas aplicadas a métricas extraídas de algunos artefactos de código fuente.
PRODUCTOS	Documento de la descripción de la metáfora a implementar. / Documento de la descripción de las otras posibles metáforas a implementar. / Presentación de la propuesta de la metáfora principal, utilidad y aplicaciones.

OBJETIVO	3. Desarrollar una aplicación de software que dados un conjunto de artefactos de código fuente (clases, scripts, etc) genere una visualización que represente las distintas métricas a analizar de dichos elementos.
ACTIVIDADES	Documentar los casos de uso y diagramas de flujo de la aplicación a desarrollar. / Escoger la tecnología a implementar en la propuesta de visualización y conexiones con los repositorios de código fuente. / Diseñar la arquitectura y el modelado de información para la generación de las visualizaciones. / Implementar el diseño (desarrollo de la aplicación).
PRODUCTOS	Prototipo inicial de la aplicación que implemente la metodología propuesta.

OBJETIVO	4. Validar la aplicación desarrollada mediante el análisis de algunos proyectos tipo FLOSS, que servirán de casos de estudio, comparando la metodología con otras similares encontradas en el estado del arte.
ACTIVIDADES	Seleccionar un grupo de tres proyectos como casos de estudio / Generar por cada proyecto una visualización (de ser posible) usando alguna de las metodologías cercanas (identificadas en el estado del arte). / Generar por cada proyecto una visualización usando la metodología propuesta. / Comparar los resultados obtenidos por las metodologías de referencia y la metodología propuesta. / Generar un listado de conclusiones respecto a la comparación del punto anterior.
PRODUCTOS	Documento con la descripción del proceso de validación y de conclusiones respecto a posibles usos y aplicaciones de la metodología propuesta.